Mieszkowice, dnia 22 marca 2011 r.

GP.271.1.2011

INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

Z DNIA 21.03.2011 R.

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową

rurociągu przesyłowego”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Modyfikacji podlega :

- Pkt. 2. Formularza ofertowego jest:

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 
 I ETAP : do dnia 31.07.2011r.
II ETAP : do dnia 31.07.2012r.

zmienia się na zapis:

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 
 I ETAP : do dnia 31.10.2011r.
II ETAP : do dnia 31.07.2012r.