							Mieszkowice, dnia 09 marca 2011 r.
GP.271.1.2011


INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ
Z DNIA 09.03.2011 R.


Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową          
                rurociągu przesyłowego”


	Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Modyfikacji podlega :

1. Dział. 3 Pkt. 3.1. Przedmiot zamówienia jest:
„Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Łysogórkach, Gozdowicach, Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego”
zmienia się na zapis:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego”

2. Dział 3 pkt. 3.8. Harmonogram robót i warunki płatności jest:
Zamawiający przewiduje realizację robót w dwóch etapach
Etap I: realizacja w terminie do 31.07.2011 r.; termin płatności 30 dni po dokonaniu odbioru częściowego;
zmienia się na zapis:
Etap I: realizacja w terminie do 31.10.2011 r.; termin płatności 30 dni po dokonaniu odbioru częściowego;

3. Dział 11 pkt. 1 Miejsce i termin składania ofert jest:

1) Termin składania ofert upływa w dniu  14.03.2011 r. o godz. 12:00.
Zmienia się na zapis:
1) Termin składania ofert upływa w dniu  25.03.2011 r. o godz. 12:00.


Powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.


Otrzymują:
1. Oferenci 
