Mieszkowice, dnia 09 marca 2011 r.

GP.271.1.2011

INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

Z DNIA 09.03.2011 R.

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową

rurociągu przesyłowego”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Modyfikacji podlega :

- Dział. 3 Pkt. 3.1. Przedmiot zamówienia jest:

„Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Łysogórkach, Gozdowicach, Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego”

zmienia się na zapis:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego”

- Dział 3 pkt. 3.8. Harmonogram robót i warunki płatności jest:

Zamawiający przewiduje realizację robót w dwóch etapach

Etap I: realizacja w terminie do 31.07.2011 r.; termin płatności 30 dni po dokonaniu odbioru częściowego;

zmienia się na zapis:

Etap I: realizacja w terminie do 31.10.2011 r.; termin płatności 30 dni po dokonaniu odbioru częściowego;

- Dział 11 pkt. 1 Miejsce i termin składania ofert jest:

- Termin składania ofert upływa w dniu  14.03.2011 r. o godz. 12:00.

Zmienia się na zapis:

- Termin składania ofert upływa w dniu  25.03.2011 r. o godz. 12:00.

Powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.

Otrzymują:

- Oferenci