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INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ
Z DNIA 16.03.2011 R.




Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową          
                rurociągu przesyłowego”



	Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 


Modyfikacji podlega :

1. Dział. 6 Pkt. 6.6. SIWZ jest:
      „Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.”
zmienia się na zapis:
     „Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.”

2. Dział 3 ETAP II pkt. 1 .SIWZ Kanalizacja sanitarna w miejscowości Gozdowice jest:
1. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy
- 200 mm o długości 1 320 m
- 160 mm o długości 890 m 
Zmienia się na zapis: 
1. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PVC o średnicy
- 200 mm o długości 1 320 m
- 160 mm o długości 890 m 



3. § 16 ust. 1 umowy jest:
1) termin zakończenia  I ETAPU do dnia 31.07. 2011 roku 
zmienia się na zapis 
1) termin zakończenia  I ETAPU do dnia 31.10. 2011 roku 

4.  § 23 ust. 1 umowy jest:
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:
1) fakturą częściową, wystawioną po dokonaniu odbioru częściowego pierwszego etapu w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odebraniu bezusterkowym    
    przedmiotu umowy, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych nie     
    zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru technicznego przez       
    inspektora nadzoru i Zamawiającego wraz z kosztorysem i obmiarem 
    powykonawczym.
zmienia się na zapis:
1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujący sposób dla etapu I i II realizowanego zadania.
1) Płatność częściowa po zrealizowaniu minimum 50% zakresu robót danego etapu po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego integralną część zawartej pomiędzy stronami umowy.
2) Fakturą końcową wystawioną po zakończeniu Etapu I i zakończeniu Etapu II oraz po odebraniu bezusterkowym danego etapu robót, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych nie zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wraz z kosztorysem i obmiarem powykonawczym oraz pozwoleniem na użytkowanie.

Powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.



Otrzymują:
1. Oferenci 
